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Администрация сельского поселения Усманка
муниципального района Борский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2025 г.                                                                                         № 3
«О мерах по защите населения и территории сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области от возможных последствий весеннего паводка в 2025 году»

В целях своевременной и качественной подготовки сельского поселения к пропуску паводковых вод и сохранения материальных ценностей от повреждения паводковыми водами в весенний период 2025г

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на 2025 год(приложение №1).
2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2025 год (приложение №2).

3. Утвердить план улиц сельского поселения Усманка  попадающих в зону возможного подтопления на 2025 год (приложение № 3).

4. Утвердить силы и средства, задействованные во время затопления на 2025 год (приложение № 4).

3. Сбор и обмен оперативной информации о паводковой обстановке осуществлять через дежурного сельского поселения по телефону 8(84667) 2-9625-32, о чрезвычайных экстремальных ситуациях доводить информацию в течение 3 часов до единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) по телефону 8(84667) 3-45-33 и до отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Борский  по телефону 8(84667) 2-19-33.

4. Запретить в период ледохода и весеннего половодья с 15 марта по 15 апреля 2025г выход людей и выезд транспортных средств на лед на водных объектах сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области в связи с особо опасной ситуацией.
5. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области:
5.1. При пропуске весеннего половодья особое внимание обратить на защиту от воздействия весенних вод населенных пунктов, ферм, машинотракторных парков, складов зерна и минеральных удобрений, очистных сооружений, состояние водоохранных зон на малых реках;
5.2. Разработать планы подготовки к безаварийному пропуску весенних паводковых вод, выполнить мероприятия по предотвращению возможного ущерба и обеспечению безопасности населения и работы объектов экономики в период половодья;
5.3. Проверить наличие и состояние запасов материально- технических средств, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости, вещевого и другого имущества, горюче - смазочных и строительных материалов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

6. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Усманка», разместить на официальном сайте Администрации  сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http:// усманка-адм.рф.          

7. Главе Администрации сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области  С.А.Серебрякову довести данное Постановление до указанных и заинтересованных лиц.

8.  Постановление вступает в силу на следующий день после его официального  опубликования.

9.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Усманка
муниципального района Борский
Самарской области                           ___________  Серебряков С.А.








Приложение №1 
к Постановлению Администрации 
сельского поселения Усманка
муниципального района Борский 
Самарской области 
№ 3 от 09.01.2025г.


СОСТАВ 
ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ

Серебряков С.А.   -       Глава поселения, председатель комиссии;

Труфанова Е.А.- инспектор ВУС, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Кузнецов А.М. – водитель автомобиля;

Морозова С.В.  – бухгалтер;

Требунских А.В. – Председатель Собрания Представителей .


























Приложение №2
к Постановлению Администрации 
сельского поселения Усманка 
муниципального района Борский 
Самарской области 
№ 3 от 09.01.2025 г.
ПЛАН
противопаводковых мероприятий на 2025 год.
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Срок выполнения
	Примечание

	1.
	Разработать листовки для населения о мерах безопасности жизнедеятельности населения во время паводкового периода
	Серебряков С.А
Труфанова Е.А
	до 25.03.25
	

	2.
	Проинформировать домовладельцев из частного сектора, подверженного угрозе подтопления о необходимости страхования жилья 
	Серебряков С.А
Труфанова Е.А
	до 25.03.25
	

	3.
	Организовать оперативных информаторов из числа жителей на паводковый период 
	
Серебряков С.А
Труфанова Е.А
	до 25.03.25
	

	5.
	Организовать и контролировать работы по очистке водосточных труб, перепускных труб, лотков от мусора и льда
	Серебряков С.А
Кузнецов А.М.
	В паводковый период
	

	6.
	Подготовить необходимый инвентарь для откачивания поводковой воды (мотопомпу, рукава).
	Кузнецов А.М.
	до 25.03.25
	

	7.
	Заключить договор  о выделении сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
	Серебряков С.А

	до 25.03.25
	

	8.
	Подготовить список домовладений с возможным подтоплением  для контроля за ситуацией
	Труфанова Е.А
	до 25.03.25
	

	10.
	Составить график дежурных на паводковый период
	Серебряков С.А

	до 25.03.25
	

	11.
	Осуществлять обследование территорий, подверженных подтоплению на предмет обнаружения источников загрязнения паводковых вод и попадания их в русла рек.
	Серебряков С.А
Труфанова Е.А
Кузнецов А.М.
Морозова С.В.
Требунских А.В
	до 25.03.25
и далее на период прохождения паводка
	

	12.
	Вести мониторинг паводковой обстановки на территории сельского поселения Усманка

	Серебряков С.А
Труфанова Е.А
Кузнецов А.М.
Морозова С.В.
Требунских А.В.
	в паводковый период
	



	13.
	Произвести визуальное обследование состояния гидротехнических сооружений с целью определения объема работ, необходимых для безопасного пропуска паводковых вод:
- пруд на овраге Сухая Товолжанка в с.Усманка

	
Серебряков С.А.
Труфанова Е.А. 



	

до 30.03.25












































Утверждаю
Глава 
сельского поселения Усманка
___________      С.А.Серебряков
09.01. 2025 г.

ГРАФИК 
дежурств ответственных лиц, из числа противопаводковой комиссии

	№ п/п
	Ф.И.О.
	Дата дежурства
	Примечание

	1.
	Серебряков С.А.   
	21;23;25;27;29;31  марта  2025 г.
02;04;06;08;10;12;14;16  апреля 2025 г.
	

	2.
	Труфанова Е.А
	20;24;28 марта  2025 г.
01;05;09;13 апреля  2025 г.
	

	3.
	Морозова С.В.  
	21;25;29 марта  2025 г.
02;06;10;14 апреля  2025 г.
	

	4.
	Требунских А.В.
	22;26;30 марта   2025 г.
03;07;11;15 апреля  2025 г.
	

	5.
	Кузнецов А.М
	20;22;24;26;28;30  марта 2025 г.
01;03;05;07;09;11;13;15 апреля 2025 г.
	



 Дежурство осуществлять круглосуточно,
 смену дежурства  производить в  09-00 ч.  по местному времени

Во время дежурства производить телефонные звонки информаторам, из числа жителей для контроля за ситуацией паводковых вод.
О чрезвычайных экстремальных ситуациях доводить информацию в течение 30-ти минут:
- до Главы сельского поселения (С.А.Серебрякова) по телефону 8(84667)2-25-18
- до единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) по телефону 8(84667) 3-45-33 
- до отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Борский по телефону 8(84667)2-19-33.




Приложение №3
к Постановлению Администрации 
сельского поселения Усманка 
муниципального района Борский 
Самарской области 
№ 3 от 09.01.2025 г.

Перечень
улиц сельского поселения Усманка  попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего паводка в 2025 году 

- Улица Низовка;
- Улица Титовка;
- Улица Тюленева.





























Приложение №4
к Постановлению Администрации 
сельского поселения Усманка 
муниципального района Борский 
Самарской области 
№ 3 от 09.01.2025 г.


Силы и средства, задействованные во время затопления.


	№п/п
	Собственник сил и средств задействованные во время затопления
	Используемая техника
	Примечание

	1
	Администрация сельского поселения Усманка  муниципального района Борский Самарской области
	Трактор колесный МТЗ-80Л

	




