**Российская Федерация**

**Администрация сельского поселения Усманка**

**муниципального района** **Борский**

**Самарской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17.03.2021 г. № 12

**«О мерах по защите населения и территории сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области от возможных последствий весеннего паводка в 2021 году»**

В целях своевременной и качественной подготовки сельского поселения к пропуску паводковых вод и сохранения материальных ценностей от повреждения паводковыми водами в весенний период 2021г

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение №1).

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий на 2021 год (приложение №2).

3. Сбор и обмен оперативной информации о паводковой обстановке осуществлять через дежурного сельского поселения по телефону 8(84667) 2-9625-32, о чрезвычайных экстремальных ситуациях доводить информацию в течение 3 часов до единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) по телефону 8(84667) 3-45-33 и до отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Борский по телефону 8(84667) 2-19-33.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Усманка», разместить на официальном сайте Администрации  **сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области** информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [http://](http://www.shentala63.ru) усманка-адм.рф.

5. Специалисту Администрации сельского поселения Усманка муниципального района Борский Самарской области С.В. Агеевойдовести данное Постановление до указанных и заинтересованных лиц.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Усманка

муниципального района Борский

Самарской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Е. Щеколдина

Приложение №1

к Постановлению Администрации

сельского поселения Усманка

муниципального района Борский

Самарской области

№ 12 от 17.03.2021г.

**СОСТАВ**

**ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ**

Щеколдина Л.Е. - Глава поселения, председатель комиссии;

Агеева С.В.- специалист администрации, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Агафонцев М.В. – водитель автомобиля;

Горбунов А.И.. – бухгалтер;

Требунских Е.В. - инспектор ВУС;

Никитина С.Ф. - уборщик служебных помещений.

Приложение №2

к Постановлению Администрации

сельского поселения Усманка

муниципального района Борский

Самарской области

№ 12 от 17.03.2021 г.

**ПЛАН**

**противопаводковых мероприятий на 2021 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| 1. | Разработать листовки для населения о мерах безопасности жизнедеятельности населения во время паводкового периода | Щеколдина Л.Е.Агеева С.В. | до 25.03.21 |  |
| 2. | Проинформировать домовладельцев из частного сектора, подверженного угрозе подтопления о необходимости страхования жилья  | Щеколдина Л.Е.Агеева С.В Никитина С.Ф. | до 25.03.21 |  |
| 3. | Организовать оперативных информаторов из числа жителей на паводковый период  | Щеколдина Л.Е.Агеева С.В | до 25.03.21 |  |
| 5. | Организовать и контролировать работы по очистке водосточных труб, перепускных труб, лотков от мусора и льда | Щеколдина Л.Е.Агафонцев М.В. | В паводковый период |  |
| 6. | Подготовить необходимый инвентарь для откачивания поводковой воды (мотопомпу, рукава). | Агафонцев М.В. | до 25.03.21 |  |
| 7. | Заключить договор о выделении сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Щеколдина Л.Е. | до 25.03.21 |  |
| 8. | Подготовить список домовладений с возможным подтоплением для контроля за ситуацией | Агеева С.В | до 25.03.21 |  |
| 10. | Составить график дежурных на паводковый период | Щеколдина Л.Е. | до 25.03.21 |  |
| 11. | Осуществлять обследование территорий, подверженных подтоплению на предмет обнаружения источников загрязнения паводковых вод и попадания их в русла рек. | Щеколдина Л.Е.Агеева С.В Агафонцев М.В.Горбунов А.И. Требунских Е.В. Никитина С.Ф.  | до 25.03.21и далее на период прохождения паводка |  |
| 12. | Вести мониторинг паводковой обстановки на территории сельского поселения Усманка | Щеколдина Л.Е.Агеева С.В Агафонцев М.В.Горбунов А.И. Требунских Е.В. Никитина С.Ф | в паводковый период |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Произвести визуальное обследование состояния гидротехнических сооружений с целью определения объема работ, необходимых для безопасного пропуска паводковых вод:- пруд на овраге Сухая Товолжанка в с.Усманка | Щеколдина Л.ЕАгеева С.В  | до 30.03.21 |

**Утверждаю**

**Глава**

**сельского поселения Усманка**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Е. Щеколдина**

**« 17 » марта 2021 г.**

**ГРАФИК**

**дежурств ответственных лиц, из числа противопаводковой комиссии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. | Дата дежурства | Примечание |
| 1. | Щеколдина Л.Е | 21;23;25;27;29;31 марта 2021 г.02;04;06;08;10;12;14;16 апреля 2021 г. |  |
| 2. | Агеева С.В. | 20;24;28 марта 2021 г.01;05;09;13 апреля 2021 г. |  |
| 3. | Горбунов А.И.  | 21;25;29 марта 2021 г.02;06;10;14 апреля 2021 г. |  |
| 4. | Никитина С.Ф. | 22;26;30 марта 2021 г.03;07;11;15 апреля 2021 г. |  |
| 5. | Требунских Е.В. | 23;27;31 марта 2021 г.04;08;12;16 апреля 2021 г. |  |
| 6. | Агафонцев М.В. | 20;22;24;26;28;30 марта 2021 г.01;03;05;07;09;11;13;15 апреля 2021 г. |  |

 **Дежурство осуществлять круглосуточно,**

 **смену дежурства производить в 09-00 ч. по местному времени**

Во время дежурства производить телефонные звонки информаторам, из числа жителей для контроля за ситуацией паводковых вод.

О чрезвычайных экстремальных ситуациях доводить информацию в течение **30-ти минут**:

- до Главы сельского поселения (Л.Е. Щеколдиной) по телефону **8(84667)2-25-18**

- до единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) по телефону **8(84667) 3-45-33**

- до отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Борский по телефону **8(84667)2-19-33**.

Приложение №3

к Постановлению Администрации

сельского поселения Усманка

муниципального района Борский

Самарской области

№ 12 от 17.03.2021 г.

**Перечень**

**улиц сельского поселения Усманка попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего паводка в 2021 году**

- Улица Низовка;

- Улица Титовка;

- Улица Тюленева.